Батлав.

МКУТ-ийн эрхлэгч:................................../Дэд профессор. Ч.Алтангэрэл/ 2024 оны 02 сарын 16 нд

**Зайнаас удирдах Веб хөтөч**

**(Remote access and remote control Web browser)**

Сэдэвт бакалаврын судалгааны ажлын

**7 хоногийн үечилсэн төлөвлөгөө**

Хугацаа: **2024.02.13-**аас **2024.05.23** хүртэл **14** долоо хоног

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Долоо хоног**  **Хийх ажил** | | **0** | **1** | **2** | **3** | **4**  **Явц I** | **5** | **6** | **7** | **8**  **Явц II** | **9** | **10** | **11** | **12**  **Урьдчилсан**  **хамгаалалт** | **13**  **Засаж сайжруулах** | **14**  **Шүүмж** | **Жинхэнэ**  **хамгаалалт** |
| **1** | **Судалгаа** | Программууд судлах | 2 сарын 05-08 хооронд үечилсэн төлөвлөгөө хийх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шийдлүүдийг боловсруулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Шинжилгээ зохиомж** | Шаардлага боловсруулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаграммууд зурах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Хэрэгжүүлэлт** | Сервер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клиент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Тайлан** | Тайлан бичих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Тайлбар: Төслийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 7 хоногийн давтамжтайгаар хийж тод хараар будаж тэмдэглэнэ. Хийх ажил дэд хэсэгтэй байвал уг ажилд зарцуулах хугацааг хуваан төлөвлөж болно. Ажлын эхлэх төгсөх хугацаа хоорондоо давхцаж болно. Ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэж тэмдэглэгээ хийх боломжтой байхаар “7хоног” баганыг үүсгэнэ.*

Зөвшөөрсөн: Удирдагч багш ........................................./ Г.Гантулга /

Боловсруулсан: Оюутан ......................................... / Мэдээллийн технологи Д.Энхманлай /

Оюутны ID : 20B1NUM0690

Холбогдох утас : 99920206